СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЩУЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

16.08.2012             № 131

с.Щучье

Об утверждении муниципальной

комплексной программы развития систем

коммунальной инфраструктуры

Щучинского сельского поселения

на 2012 – 2013 годы и на период

до 2014 года.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», уставом Щучинского сельского поселения Совет народных депутатов Щучинского сельского поселения      РЕШИЛ:

1.Утвердить муниципальную комплексную программу развития систем

коммунальной инфраструктуры Щучинского сельского поселения на 2012 – 2013 годы и на период до 2014 года.

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в «Муниципальном вестнике» - сборнике нормативных правовых актов Щучинского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области.

3. Контроль за данным постановлением оставляю за собой.

Глава Щучинского

сельского поселения                                                          С.В.Медкова

Приложение к решению                                                         Совета народных депутатов                                                             Щучинского сельского поселения

от   16.08.2012 № 131

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЩУЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2012 – 2013 ГГ. И НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА.

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО  РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЩУЧИНКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2012-2013 гг. И НА ПЕРИОД  ДО 2014 г.

Паспорт  программы

| Наименование программы | Программа комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры Щучинского сельского поселения на 2012-2013 и на период до 2014 г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральным законом от 06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30. 12. 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». |
| Заказчик Программы | Администрация Щучинского сельского поселения |
| Основные разработчики Программы | Администрация Щучинского сельского поселения |
| Руководитель программы | Глава Щучинского сельского поселения. |
| Основные цели и задачи Программы | 1. Строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Щучинского сельского поселения. 2. Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуре Щучинского сельского поселения . 3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. 4. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Щучинского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения Щучинского сельского поселения. |
| Сроки реализации Программы | 1-ый этап 2012-2013 гг. 2-ой этап 2013-2014 гг. |
| Основные направления Программы | - развитие системы водоснабжения и водоотведения. - развитие системы утилизации твердых бытовых отходов. |
| Исполнители основных мероприятий | 1 Администрация Щучинского сельского поселения |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы и ответственный за разработку программы : - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Модернизация, реконструкция и обновление коммунальной инфраструктуры Щучинского сельского поселения; снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологической обстановки Щучинского сельского поселения. Развитие системы водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в поселении; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН – 100%; - снижение уровня потерь воды до 12 %; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; - снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния территории Щучинского сельского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды Щучинского сельского поселения. |

Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года для всех муниципальных образований в соответствии с данным законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для  существующего и нового строительства жилого комплекса.

Программа комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры Щучинского сельского поселения на 2012-2013 и на период до 2014 года разработана на основании Федерального закона от  06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 30. 12. 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е.  водоснабжение), объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями Щучинского сельского поселения, в целях повышения качества услуг и улучшения экологической обстановки. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизм реализации основных ее направлений. Данная программа ориентирована на устойчивое развитие Щучинского  сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Данная программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Щучинского сельского поселения по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Существующее  положение  коммунальной

инфраструктуры Щучинского сельского поселения

Система водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение  как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Щучинского сельского поселения  и требует целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

В Щучинском сельском поселении  существует  централизованная  система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и прочих потребителей.

Для предоставления указанных услуг, используются следующие основные сооружения водоснабжения и водоотведения:

- забор воды производится из подземных источников – 2 артезианских скважин. На артскважинах  установлены глубинные насосы марки ЭВЦ различной мощности. 2 артеризианских скважин работают в автономном режиме, очистка воды не производится.

В питьевой воде содержание железа составляет 3,2 мг/дм3, Что значительно превышает допустимую норму – 0,3 мг./дм3.

Также  забор воды населением поселения осуществляется из 30 водоразборных колонок. При этом возникают проблемы с забором воды в зимний период, при значительном понижении температуры наружного воздуха, замерзание воды.

Протяженность водопроводных сетей – 12000 м. Водопроводные сети на  50% чугунных труб разных диаметров, 50% труб полиэтиленовых. Износ сетей практически на всем протяжении составляет в среднем 70%. Ежемесячно возникает до 2 случаев аварийных ситуаций, а поскольку запорная арматура в водопроводных колодцах изношена на 100%, локализовать аварию зачастую невозможно, в результате отключается  водоснабжение весь населенный пункт, что в свою очередь вызывает общественные нарицания на качество услуг водоснабжение.

Щучинское сельское поселение – 8 артезианские скважины, мощностью 15 м3/час, 6 башен Рожновского.

Забор воды также производится и из 30 водоразборных колонок.

Протяженность водопроводных сетей –12,500 км.

Износ водопроводных сетей составляет – 65-70%%.

В одном населенном пункте и часть улиц, где отсутствует водопровод, забор воды осуществляется из шахтных колодцев.

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Сбор и утилизацию твердых бытовых отходов в Щучинском сельском поселении  производится хозяйствующими субъектами и самим населением.

В соответствии с существующими условиями хозяйствования  в Щучинском  сельском поселении  имеется полигон Твердых бытовых отходов (далее полигона ТБО), расположенного на территории сельского образования вблизи с. Щучье. Земельный участок, используемый под полигон ТБО, имеет площадь 2 гектара, вместимость 1252 тонны, мощность 610т/год, фактическое накопление на 01.10.2011г – 486 тонн. Подъездные пути - дорога с грунтовым покрытием, требующая ремонта.  Размер  санитарно-защитной зоны от жилой застройки более 500 метров, от водоисточников более 1 километра.

На полигоне утилизируются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный и строительный мусор, садово-парковый смет и некоторые виды промышленных отходов 3-4 класса опасности. а также неопасные отходы (зоошлаки от сжигания углей. отходы абразивных материалов и др.).

По всей площади участка складирования полигона предусмотрено устройство котлованов (2 штуки) с целью получения грунта для промежуточной и окончательной изоляции ТБО, которая должна осуществляться в летний период ежесуточно, что не соблюдается, в связи нет спецтехники .В нарушении санитарно-эпидемиологических требований ограждение на участках складирования и размещения хозяйственно-бытовых отходов полигона отсутствует. А также отсутствует и освещение полигона ТБО.

Технологические процессы по утилизации  отходов должны обеспечивать предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв.

На настоящий момент поселение не имеет проектной документации на полигон ТБО, программы производственного контроля полигона, что в свою очередь приводит к нарушению законодательства РФ в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Перспектива развития коммунальной

инфраструктуры Щучинского сельского поселения.

.

Система водоснабжения и водоотведения

Основные направления развития системы водоснабжения  Щучинского сельского поселения предусматривают:

- повышение надежности водоснабжения ;

- повышение экологической безопасности в поселении;

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

Модернизация отдельных участков, существующих водопроводных сетей   в  Щучинском    сельском поселении, с применением труб из современных материалов.

Модернизация водопроводных колодцев с заменой запорной арматуры и водоразборных колонок.

Строительство и ремонт шахтных колодцев в отдельных населенных пунктах сельских поселений, где отсутствует система водоснабжения, позволит обеспечить жителей водой.

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Планируется  создание условий сохранения и развития природного комплекса Щучинского сельского поселения , выполняющего средообразующие, природоохранные и оздоровительные функции и обеспечивающие тем самым стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность и создание благоприятных условий проживания для жителей  поселения .

Основные  цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения Щучинского сельского поселения, в том числе оптимизация, строительство и модернизация коммунальных систем , водоснабжения,  и утилизации твердых бытовых отходов.

Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Щучинского сельского поселения.

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуре Щучинского  сельского поселения.

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Щучинского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения Щучинского сельского поселения..

Сроки реализации Программы: 2012-2013гг. и на период до 2014года.

Для решения задач программы предполагается использовать средства областного бюджета выделяемые на целевые программы Воронежской области, средства местного бюджета, средства, полученные за счет установленных надбавок к ценам и тарифам для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса. Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Щучинского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

Система программных мероприятий

1.Организация мероприятий

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры | Администрация |
| 2 | Разработка инвестиционных программ развития систем коммунальной инфраструктуры | Организации коммунального комплекса |
| 3 | Расчет финансовых потребностей по инвестиционным программам, надбавок и тарифов: - надбавки к ценам, тарифам для потребителей; - надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса. | Администрация, Совет народных депутатов Эртильского муниципального района |
| 4 | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Администрация |
| 5 | Утверждение инвестиционных программ, установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей | Администрация, Совет народных депутатов Эртильского муниципального района |
| 6 | Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса | Администрация, Совет народных депутатов Эртильского муниципального района |
| 7 | Заключение договоров между Администрацией и организациями коммунального комплекса, определяющие условия реализации инвестиционных программ | Администрация и организации коммунального комплекса |
| 8 | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Организации коммунального комплекса |
| 9 | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрация |
| 10 | Публикация информации о тарифах и надбавках инвестиционных программ и результатах _мониторинга их выполнения | Администрация |

2.	Развитие объектов коммунальной инфраструктуры

Суммы финансирования по мероприятиям указаны ориентировочно и будут уточнены при разработке и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Развитие системы водоснабжения, водоотведения

| п/п | Наименование мероприятий |  | Показатели |  | Потребность в финансовых средствах, тыс рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сумма расходов, тыс. руб. | 2012 год |  |  |  |  |  | Сумма расходов, тыс. руб. | 2013 год |  |  |  |  |  |  | Сумма расходов, тыс. руб. |  | 2014 год |  |  |  |  |  | Итого 1 этап 2012 - 2013 гг. |  | Всего планируется расходов по 2 этапу, тыс. руб. |  | 2013-2014 гг. |  |  |  |  |  | Всего |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | Бюджет поселений | Внебюджетные средства |  |  |  | Областной бюджет |  |  | Бюджет поселений | Внебюджетные средства |  |  |  |  | Областной бюджет |  | Бюджет поселений |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | Бюджет поселений |  | Внебюджетные средства |  | Планируется расходов, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  |
| Щучинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Строительство и капитальный ремонт шахтных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 |  | Строительство шахтного колодца в с. Щучье |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  | 75 |  | 8 |  | - |  | 83,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,0 |  |  |
| 1,2 |  | Строительство шахтного колодца в с. Ст.Эртиль |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  | 76 |  | 8 |  | - |  | 84,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,0 |  |  |
| 1,2 |  | Реконструкция (замена части сруба) шахтных колодцев с. Щучье |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 36 |  | 4 |  |  |  | 40,0 |  |  |
| 1,3 |  | Реконструкция (замена части сруба) шахтных колодцев с.Ст.Эртиль |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |
| 2 |  | Реконструкция водопроводных сетей, модернизация водоразборных колонок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Участок сетей водопровода с. Щучье |  | 20 м |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |
| 2.3 |  | Замена башни Рожновского |  | 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  | 190 |  |  |  |  |  | 190 |  |  |
| 2.4 |  | Установка глубинных насосов |  | 1 шт |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,0 |  |  |
| 2.5 |  | Модернизация водоразборных колонок |  | 4 шт |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |
| 2,6 |  | Ремонт запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 15 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 170 |  |  |
| 2,7 |  | Межевание государственная регистрация земельных участков под башни Рожновского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,0 |  |  |  | 74,0 |  |  |  | 201 |  | 151 |  | 50 |  |  |  | 275 |  | 295,0 |  | 271 |  | 24 |  |  |  | 570,0 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  | 201 |  | 151 |  | 50 |  |  |  | 275 |  | 295,0 |  | 271 |  | 24 |  |  |  | 570,0 |  |  |

|  |  | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятий комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры Щучинского сельского поселения Эртильского муниципального района на 2012-2013 гг. и на период до 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) |  |  |  |
|  | Источники финансирования | ВСЕГО: | 1 этап |  |  |  | 2 этап |  |
|  |  |  | по годам |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2012-2014 годы | 2013 - 2014 годы |  |
|  | Средства областного бюджета | 422,0 |  |  | 151 | 151 | 271,0 |  |
|  | в том числе: Водоснабжение | 422,0 |  |  | 151 | 151 | 271,0 |  |
|  | Средства бюджетов поселений | 148,0 |  | 74 | 50 | 124 | 24,0 |  |
|  | в том числе: Водоснабжение | 148,0 |  | 74 | 50 | 124 | 24,0 |  |
|  | Утилизация ТБО | 35,0 |  | 5 | 10 | 15 | 20,0 |  |

Ресурсное обеспечение программы

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет.

Организации коммунального комплекса должны, на основе утвержденного главой Щучинского сельского поселения технического задания, разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации и представить их в Администрацию для проверки.

После проверки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, орган по регулированию тарифов готовит предложение о размере:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей  (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации).

Проекты инвестиционных программ и расчеты направляются в Администрацию, которая  утверждает  инвестиционные программы и устанавливает надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

После утверждения инвестиционных программ Администрация устанавливает надбавки к тарифам на товары и услуги.

После установления Администрацией вышеуказанных тарифов и надбавок, Администрация заключает с организациями коммунального комплекса договора, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечивать достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организация контроля  за  исполнением Программы:

руководитель Программы -  Глава Администрации Щучинского сельского поселения;

Исполнители основных мероприятий Программы:

Администрация Щучинского сельского поселения;

Контроль  за  реализацией  программы осуществляют: руководитель Программы и ответственный за разработку программы, а именно:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий.

Основными задачами управления реализации Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использование финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится Администрацией Щучинского сельского поселения;

в целях обеспечения водоснабжения, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и своевременному принятию решений о развитии   систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащий перечень экономических и иных показателей, применяемых Администрацией Щучинского сельского поселения;

для анализа информации о выполнении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Щучинского сельского поселения;

снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды Щучинского сельского поселения;

Развитие системы водоснабжения:

- повышение надежности водоснабжения ;

- повышение экологической безопасности в поселении;

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН – 100%;

- снижение уровня потерь воды  до 12 %;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

- снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния территории Щучинского сельского поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды Щучинского сельского поселения.